АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» ноября 2023 г.		                                                                   №   175

Экз №___

Р.П. Нова Майна

О внесении изменений  в постановление администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» от 19.06.2020 №73 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ульяновской области  от 19.02.2014 г. № 51-П, "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы" , Приказом министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области от 14.10.2020 №25-од «Об утверждении на 2021-2023 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2014-2044 годы

п о с т а н о в л я е т:

1. В постановление администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» от 19.06.2020 №73 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, на 2021 - 2023 годы» внести изменения.

1.1.Приложение 1 постановления изложить в новой редакции содержание, которого изложено в приложении №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после    официального опубликования в средствах массовой информации и в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru), а также  на официальном сайте администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (novomajnskoe-r73.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Контроль исполнениея настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       В.А. Сутягин

|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от «______» _________2023 №_______ |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Плановая стоимость выполнения работы (услуги (руб.) |  |  |  |  | Планируемый год завершения выполнения работы (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | средства Государствен -ной корпорации - Фонда содействия реформирова- нию жилищно-коммунально- го хозяйства, планируемых к возмещению части расхода на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и и(или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 190 931,95 |  |  |  | 173451,74 | 2021 |
| 2 | р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Ремонт крыши | 5 483632,80 |  |  |  | 5 483632,80 | 2022 |
| 3 | р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3 | Строительный контроль при прохождении капитального ремонта крыши | 108 213,26 |  |  |  | 108 213,26 | 2022 |
| 4 | р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 177 325,36 |  |  |  | 177 325,36 | 2021 |
| 5 | р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Ремоет крыши | 5 071 017,60 |  |  |  | 5 071 017,60 | 2023 |
| 6 | р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28 | Строительный контроль при прохождении капитального ремонта крыши | 108 519,78 |  |  |  | 108 519,78 | 2023 |
| 7 | р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 103 103,42 |  |  |  | 103 103,42 | 2021 |
| 8 | р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Ремонт крыши | 3 439 136,40 |  |  |  | 3 439 136,40 | 2023 |
| 9 | р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20 | Строительный контроль при прохождении капитального ремонта крыши | 73 597,52 |  |  |  | 73 597,52 | 2023 |
| 10 | Р.п. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12 | Разработка проектной документации на ремонт крыши | 141 825,31 |  |  |  | 141 825,31 | 2022 |

| Приложение № 2 к постановлению администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области От «___» __________ 2020 №___. № п/п; № п/п; Адрес многоквартирного дома; Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; Объём работ в соответствии с единицам; измерения Единицы измерения; Предельная стоимость за ед.измерения (руб.); Стоимость услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей. Строительно-монтажные работы (руб.); Подготовка проектной документа- ции (руб.); Строитель- ный надзор; Экспертиза сметной документа- ции (руб.); Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, на 2021-2023 годы. 1; 1; р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 3; Ремонт крыши; 1210; М2; 3800; 5 483 632,80; 173 451,74; 108 213,26; 22 990; 4 949 287,20. 2; 2; р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, д. 28; Ремонт крыши; 1784; М2; 2400; 4 281 600; 214 080; 91 626,24; 21 408; 4 608 714,24. 3; 3; р.п. Новая Майна, ул. Маширина, д. 20; Ремонт крыши; 650; М2; 3800; 2 470 000; 123 500; 52 858; 12 350; 2 658 708. 4; р.п. Новая Майна, ул. Калинина, д. 12; Ремонт крыши; 682; М2; 3800; 129 580; 12 958; 142 538,00. |  | Приложение № 2 к постановлению администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от «___» __________ 2020 №___ |
| --- | --- | --- |