проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______				                                                                № ____

Экз. № ___

р.п. Новая Майна

О подготовке к отопительному периоду 2022 и 2023 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2023 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «о теплоснабжении», распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.04.2022 № 145-пр 2О подготовке к отопительному периоду 2022 и 2023 годов» в связи с планируемым окончанием отопительного периода  2021-2022 годов  и необходимостью подготовки к отопительному периоду 2022 и 2023 годов,                  п о с т а н о в л я е т:

- Заместителю главы администрации муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области осуществлять мониторинг подготовки к отопительному периоду 2022 и 2023 годов, обратить особое внимание на своевременную подготовку объектов топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, создание запасов топлива, проверку и выдачу паспортов готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области к работе в отопительный период 2022-2023 годов.

- Рекомендовать руководителям: ООО «Новая Майна» (по согласованию), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (по согласованию), ООО «Родник (по согласованию) ответственным сотрудникам Администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области:

  - В срок до  15 апреля 2022 года разработать и утвердить обобщенный план мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке жилищного фонда, объектов топливо-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022 и 2023 годов и предоставить его в администрацию поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  - Обеспечить подготовку к отопительному периоду 2022 и 2023 с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2022 и 2023 годов подведомственных организаций в установленные сроки.

  - Обеспечить контроль за выполнение мероприятий по подготовке подведомственных организаций, объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к отопительному периоду 2022 и 2023 годов в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ.

  - В срок до 17 апреля 2022 разработать графики гидравлических и температурных испытаний, обнародовать их и предоставить администрации поселения для размещения на официальном сайте муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  - В срок до 1 июня 2022 по результатам проведенных гидравлических испытаний, выявленных дефектов и неисправностей скорректировать мероприятия по подготовке  топливо энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022 и 2023годов, адресные планы –графики подготовки объектов жилищно-коммунального , социально-культурного назначения и их инженерного оборудования  к эксплуатации в зимних условиях, при этом готовность  всех объектов к отопительному период  2022 и 2023 годов должна составить (нарастающим итогом):

в мае – 10 процентов;

в июне – 45 процентов;

в июле – 70 процентов;

в августе – 100 процентов.

  - Обеспечить контроль за ремонтом (сменой, восстановлением) изношенных частей и (или) конструкций инженерных сетей  в объеме не менее  5 процентов от их общей протяженности с целью улучшения их эксплуатационных возможностей , а также устранение в необходимых случаях последствий их износа.

  - Обеспечить погашение имеющейся задолженности за потребленные в отопительный период 2021 и 2022 годов энергоресурсы в сроки, определенные графиками  погашения задолженности, соглашениями с организациями, осуществляющими поставку топливо-энергетических ресурсов населению и организациям социально-культурного назначения.

  - Обеспечить проведение организациями топливо-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства рейдов по проверке индивидуальных приборов учета  энергетических ресурсов с целью выявления  нарушений , связанных с без учётным потреблением энергии, искажения учета  энергии.

  - Обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов  и снижение темпов роста их потребления при оказании услуг тепло-, водоснабжения водоотведения потребителями энергетических ресурсов , в том числе  за счет применения энергоэффективного оборудования и материалов.

  - Обеспечить проведение ремонтов систем тепло-, водоснабжения  и водоотведения, приводящих к снижению затрат на ремонтные работы по устранению возможных аварийных ситуаций в данных системах.

  - Обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов , необходимых для предупреждения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в отопительный период 2022 и 2023 годов.

  - Обеспечить работу специализированных организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и внутриквартального газового оборудования, заключению договоров  по обеспечению безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного оборудования.

  - Назначить ответственным лицом  за своевременную подготовку к отопительному  периоду 2022 и 2023 годов заместителя главы администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Н.Ф. Мингалиеву.

  - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5.Признать утратившим силу постановление администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 07.04.2021 № 51 «О подготовке к отопительному периоду 2021 и 2022 г.г.».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	  			          	                            С.А. Бочкарев